

**Свердловская область**

**Байкаловский район**

**Постановление**

**главы муниципального образования**

**Краснополянское сельское поселение**

**от 22 января 2018 года № 7**

**О своевременной подготовке и организованному проведению работ по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2018 году.**

В целях своевременной подготовки и организованного проведения работ по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2018 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2018 году (прилагается)
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Краснополянского сельского поселения на 2018 год:

Председатель комиссии: Федотова Л.А. – глава МО Краснополянское сельское поселение.

Члены комиссии:

1. Вершинин Н.Б. – исполнительный директор ООО Агрофирмы «Восточная» (по согласованию);
2. Мясникова Т.В. – директор Еланского п/о (по согласованию);
3. Вялков А.Е. – начальник ПЧ 12/2 (по согласованию);
4. Губина А.С. – специалист Еланской территории;
5. Прытков Д.Н. –Ст. УУП МО МВД России «Байкаловский» (по согласованию);

Глава Краснополянского сельского поселения: Л.А. Федотова

**П Л А Н**

**мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья**

**и дождевых паводков в 2018 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***МО Краснополянское сельское поселение*** | | |
|  | | |
| 1. | Постановление главы муниципального образования о своевременной подготовке и организованному проведению работ по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2018 году. | *Постановление № 7 от 22 января 2018 года.* |
| 2. | План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году. | *Разработан и утвержден от 22.01.2018 г. за № 7* |
| 3. | Проведение заседания КЧС. | *дата проведения 08.02.2018 года. Ответственный: главный специалист по ГО и ЧС Байкаловского МР Кузеванов С.А.* |
| 4. | Организация завоза в отрезаемые (подтапливаемые) населённые пункты необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров первой необходимости. | *В д. Яр во время половодья (около 2-х месяцев) необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров первой необходимости будут завозиться каждый вторник на лодке. Ответственный: директор Еланского п/о Мясникова Т.В.* |
| 5. | Организация комплекса мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению населения в отрезаемых (подтапливаемых) населённых пунктах. | *Снабжение населения медикаментами во время разлива будет осуществляться фельдшером Еланской ОВП. Ответственный: врач ОВП Кайгородова Н.Ф.* |
| 6. | Составление списков семей, проживающих в зоне возможных затоплений. | *В д. Яр две улицы Береговая и Восточная. Фактически проживает на 22.01.2018 года 18 человек. Детей нет. Лежачих больных нет. Список составлен.* |
| 7. | Пункты временного размещения эвакуируемого населения. | *Пункт временного размещения населения (ПВР) на случай ЧС готов и находится в ДК с. Елань по ул. Советская, 27. Вместимость ПВР 400 (четыреста) человек. Ответственный: директор ДК Пелевина С.Е.* |
| 8. | Организация лодочных и паромных переправ. | *Планируется одна лодочная переправа на моторной лодке «Wyatboat - 430». Лодка новая. Запланированная сумма 184 367 рублей.* |
| 9. | Очистка подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора.  Санитарная очистка и уборка затапливаемых территорий. | *Март – Апрель*  *Ответственный: зам. главы МО Краснополянского сельского поселения Снигирёв А.Н.* |
| 10. | Опиливание льда возле мостов на р. Ница. | *Март – Апрель*  *Ответственный: зам. главы МО Краснополянского сельского поселения Снигирёв А.Н.*  *На опиливание моста через реку Ница в с. Елань запланировано в 2018 году 51 660 рублей.* |
| 11. | Информация об обследовании гидротехнических сооружений на территории муниципального образования. | *На территории находятся две ГТС: в с. Шадринка и в с. Краснополянское. Последние обследования 19.07.2017 года. ГТС застрахованы. Страховые полюса № 0101482681 и 0101482682 от 20.12.2017 года. На опиливание льда у ГТС запланировано в 2018 году 35 173 рублей.* |